****

**Україна**

**Якушинецька сільська рада**

**Вінницького району Вінницької області**

**Виконавчий комітет**

**РІШЕННЯ № 7**

20.01.2021 с. Якушинці

**Про затвердження звіту про роботу за 2020 рік та плану роботи на 2021 рік комунального підприємства «Якушинецьке сільське комунально-експлуатаційне підприємство «Сількомсервіс» Якушинецької сільської ради»**

Керуючись підпунктом 4 пункту «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про виконавчий комітет Якушинецької сільської ради, виконавчий комітет

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити звіт про роботу комунального підприємства «Якушинецьке сільське комунально-експлуатаційне підприємство «Сількомсервіс» Якушинецької сільської ради за 2020 рік (додаток 1)
2. Затвердити план роботи комунального підприємства «Якушинецьке сільське комунально-експлуатаційне підприємство «Сількомсервіс» Якушинецької сільської ради на 2021 рік (Додаток 2).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу управління майном, архітектури та будівництва Костюк В.М.

**Сільський голова Романюк В.С.**

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 20.01.2021 від 7

**Звіт з господарської діяльності**

 **Якушинецького СКЕП «Сількомсервіс» за 2020 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Заходи** | **Відмітка про виконання** | **Примітки** |
| **1** | Надання комунальних послуг по водопостачанню та водовідведенню по вул.Галіненка , вул.Новоселів, вул.Паркова, вул.Зарічна, вул.Б.Хмельницького, вул.Молодіжна, вул.Незалежності, вул.Депутатська  | **Виконано** | **п.1 плану роботи на 2020 рік.** |
| **2** | Постачання води до Якушинецької сільської ради , Якушинецького ліцею,ДНЗ «Барвінок» с.Якушинці , Якушинецького БК , ДНЗ «Золота рибка» с.Зарванці | **Виконано** | **п.2,п.3,п.4 плану роботи на 2020 рік.** |
| **3** | Встановлення лічильника комерційного обліку питної води в будинку культури вул.Новоселів 1 с.Якушинці. | **Виконано** | **п.5 плану роботи на 2020 рік.** |
|
| **4** | Планово-попереджувальний ремонт насосів на очисних спорудах. | **Виконано** | **п.6 плану роботи на 2020 рік.** |
| **5** | Локальна заміна труб водогону пошкоджених корозією. | **Виконано** | **п.7 плану роботи на 2020 рік.**Заміна труби Д-50мм водогону По вул.Набережна від центрального вузла постачання води 100 м. |
| **6** | Закільцювання мереж водопостачання вуд вул.Депутатська до вул.Набережна до діючої свердловини довжиною 370м. | **Не виконано** | **п.8 плану роботи на 2020 рік.**Відсутність фінансування , відмова населення від співфінансування. |
| **Додаткові роботи** |
| **7** | Планово-попереджувальний ремонт на свердловинах по вул.Паркова., вул.Зарічна (2 свердловини) , вул.Набережна (свердловина і каптажна криниця) | **Виконано** |  |
| **8** | Проведення робіт по частковій заміні вузлів на лінії водогону по вул.Новоселів-Молодіжна ,вул.Депутатська 17. | **Виконано** |  |
| **9** | Реконструкція та відновлення Арт-свердловини №1666 Масиву «Зарічний» , заміна насосного обладнання , електро-комунікаційного вузла., встановлення шафи керування та МАФ- контейнера. | **Виконано** |  |
|
| **10** | Роботи по очищенню каналізаційних колекторів на очисних спорудах, а також спорожнення септиків та вигрібних ям. | **Виконано** |  |
|
| **11** | Облаштування санітарної зони на свердловині по вул.Набережна та огородження її сіткою (30м) | **Виконано** |  |

Директор СКЕП «Сількомсервіс» В.М. Кащук

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 20.01.2021 від 7

**План роботи Якушинецького**

**СКЕП «Сількомсервіс» на 2021 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Заходи** | **Терміни виконання** | **Відмітка про виконання** | **Примітки** |
| **1** | Заміна насосного вузла на свердловині №236 ,с.Зарванці ,вул.Зарічна. | **Січень** |  |  |
| **2** | Розробка та реалізація плану дій щодо можливостей встановлення лічильників комерційного обліку у багатоквартирних будинках що користуються централізованим водогоном сіл Якушинці,Зарванці,Некрасово,Пултівці.Роз’ясновальні роботи з населенням. | **Лютий**  |  |  |
| **3** | Планово-попереджувальний ремонт та чистка насосних частин на свердловині №1666 с.Зарванці ,вул.Зарічна. | **Лютий** |  |  |
| **Липень** |
| **4** | Діагностика та оцінка стану АРТ-Свердловин та водопровідних систем сіл Некрасово та Пултівці. | **Березень** |  |  |
| **5** | Налагодження обліку споживачів та робота з населенням сіл Некрасово та Пултівці. | **Березень** |  |  |
| **6** | Розробка та реалізація плану дій щодо можливостей приєднання нових споживачів до мереж водопостачання Якушинецької ОТГ-с.Зарванці,с.Якушинці-с.Некрасово,с.Пултівці | **Березень** |  |  |
| **7** | Розробка та реалізація плану дій щодо можливостей запуску розрахункового сайту з особистим кабінетом для споживача та роботи з населенням , задля забезпечення прозорості нарахувань\оплат за надані послуги водопостачання та водовідведення ,а також подачі показників . | **Березень** |  |  |
| **8** | Планово-попереджувальний ремонт та чистка насосних частин на свердловині № с.Якушинці ,вул.Набережна , а також каптажної криниці за цією ж адресою. | **Квітень** |  |  |
| **Серпень** |
| **9** | Планово-попереджувальний ремонт та чистка насосних частин на каптажній криниці с.Якушинці ,вул.Галіненка | **Травень** |  |  |
| **Вересень** |
| **10** | Проведення планово-профілактичного ремонту , чистки , при потребі заміни деталей обладнання діючої КНС . | **Травень** |  |  |
| **11** | Планово-попереджувальний ремонт та чистка насосних частин на свердловинах №924 та №011-13 с.Пултівці | **Травень** |  |  |
| **Жовтень** |
| **12** | Встановлення лічильника комерційного обліку в багатоквартирному будинку за адресою с.Якушинці ,вул.Новоселів 1 (гуртожиток). | **Травень** |  |  |
| **13** | Планово-попереджувальний ремонт та чистка насосних частин на свердловині №34 с.Некрасово | **Червень** |  |  |
| **Грудень** |
| **14** | Встановлення лічильників комерційного обліку в багатоквартирних будинках №11,№10,№9 Масиву «Зарічний» ,с.Зарванці | **Червень** |  |  |
| **15** | Планово попереджувальний ремонт та чистка насосних частин на свердловині № 236 с.Зарванці ,вул.Зарічна. | **Червень** |  |  |
| **16** | Закільцювання мереж водопостачання від вул.Депутатська до вул.Набережна до діючої свердловини 370м. | **Липень** |  |  |
| **17** | Встановлення лічильника комерційного обліку в багатоквартирному будинку зп адресою с.Якушинці ,вул.Галіненка 8. | **Липень** |  |  |
| **18** | Встановлення лічильників комерційного обліку в багатоквартирних будинках №7,№8 Масиву «Зарічний» с.Зарванці. | **Серпень** |  |  |
| **19** | Перевірка стану , за потреби ремонт та додаткове утеплення , контейнерів МАФ в яких знаходяться лічильники та шафи керування на всіх свердловинах що є на балансі підприємства. | **Листопад** |  |  |

Загальний дохід від надання послуг планується в сумі 900 тис.грн . В тариф для населення закладено 12% рентабельності , прибуток буде направлено на придбання обладнання для вишукування витоків та несанкціонованих врізок.

 **Директор**

 **СКЕП «Сількомсервіс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М Кащук**